ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН  О ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЪЕКТУ: «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ СКЛАДА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ. ПЕРЕДОВАЯ, 6»

Сведения о заказчике. Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает учреждения образования ООО «ДРУ 789».

Юридический и почтовый адрес: г. Минск, ул. Передовая, 6 Б, тел. + 375 29 303 00 22, электронная почта: dru-789@yandex.by

## План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 21.04.2025 по 20.05.2025 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | 06.06.2025 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * | - |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | - |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 07.06.2025 по 09.06.2025 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | - |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | с 10.06.2025 по 11.07.2025 - |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | - |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | Будет сообщено дополнительно, в случае обращения граждан |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | Дополнительная неделя, в случае обращения граждан |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | 30 календарных дней |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | 10 дней с момента получения заключения ГЭ |

## * – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации

Земельный участок находится в г. Минске по адресу ул. Передовая, 6 Б. На участке планируется создание объекта по переработке отходов. Планируются следующие направления обращения с отходами: получение щебня вторичного в соответствии с ТУ BY 191644937.000-2021; получение материалов вторичных природного происхождения по ТУ BY 191644937.001-2021; получение асфальтогранулята по ТУ BY 191644937.002-2021; переработка пищевых отходов на установке rNATURE  с получением компоста.

Рассматриваемые альтернативные варианты

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены варианты объема перерабатываемых отходов:

- I вариант – установка оборудования для получения получение щебня вторичного в соответствии с ТУ BY 191644937.000-2021; получение материалов вторичных природного происхождения по ТУ BY 191644937.001-2021; получение асфальтогранулята по ТУ BY 191644937.002-2021, а также получение компоста на установке rNATURE.

- II вариант – установка оборудования для получения компоста на установке rNATURE.

- III вариант – нулевая альтернатива – отказ от планируемой деятельности.